UMOWA Nr 49/ T-04 /345/ 2008

Zawarta w dniu 29 września 2008 r. w Płońsku, pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Płońsku, 09-100 Płońsk ul. Płocka 101 zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg		- Elżbieta Rachocka

Przy kontrasygnacie Głównego Księgowego	- Bogumiła Ślubowska - Stolpa

a 	Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. zo.o.

ul. 19 Stycznia 62

09-100 Płońsk

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

1. Mirosław Łazarski 	- Prezes Zarządu

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Podstawę zawarcia umowy stanowi zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego Artykuł 39 Prawa zamówień publicznych ( Dz. U. Nr. 223, pozycja 1655 ze zmianami).

§ 2

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3008W Grodziec – Goławin – Miączynek na odcinku od km 6+378 do km 7+688 długości 1,310 km zlokalizowanej na terenie Gminy Czerwińsk, powiat płoński, województwo mazowieckie

Zgodnie z formularzem ofertowym, złożoną ofertą i specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

§ 3

Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:

  - Pismo akceptujące

  - Oferta

  - Instrukcja dla oferentów z załącznikami

  - Ogólne warunki umowy

  - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

  - Formularz ofertowy

§ 4

Roboty wynikające z niniejszej umowy i dokumentów stanowiących jej integralną cześć, wykonane zostaną w terminie od daty podpisania umowy do dnia 24 października 2008 roku.

§ 5

Za wykonanie robót wynikających z niniejszej umowy i dokumentów stanowiących jej integralną część, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wynikające z ilości robót faktycznie wykonanych i odebranych przez Zamawiającego oraz cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym zgodnie z postanowieniami ogólnych warunków umowy.

§ 6

Należność za wykonanie zamówienia, będzie regulowane w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury z załączonym protokołem odbioru robót i operatem kolaudacyjnym.

§ 7

Wynagrodzenie za wykonanie robót zgodnie z formularzem ofertowym i złożoną ofertą ustala się w wysokości 200 703,00 x 22%VAT 44 154,66 = 244 857,66 zł.                                                                                                                                                                       Słownie  złotych ; dwieście czterdzieści cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem złotych 66/100 łącznie z podatkiem VAT.

§ 8

Należności będą regulowane z konta Zamawiającego Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Ciechanowie  nr rachunku: 59 8213 0008 2006 0801 5161 0001

na konto Wykonawcy  w  PKO BP O/Ciechanów

nr rachunku 12 1020 1592 0000 2902 0012 3190

§ 9

Na przedmiot umowy określony w punkcie 2 Wykonawca udziela 24 miesięcy gwarancji. Okres gwarancji będzie liczony od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

§ 10

Nadzór nad realizacją budowy z ramienia Zamawiającego sprawować będzie:

Pan  Jerzy Bukrewicz – Inspektor Nadzoru upr.bud.  nr 38/70

§ 11

Odpowiedzialnym za realizacje budowy po stronie Wykonawcy będzie :

Pan  Zdzisław Macewicz – Kierownik budowy upr.bud  nr 7342/Cie-35/02

§ 12

Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary pieniężne

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy :

    - za każdy dzień przekroczenia planowanego terminu wykonania robót lub ich części w wysokości  0.05 % wartości ceny umownej.

    - Za każdy dzień zwłoki w terminowym usunięciu wad w wysokości 0.03 % wartości ceny umownej.

§ 13.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary pieniężne z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego:

- Za każdy dzień zwłoki w przeprowadzeniu odbioru ostatecznego robót w  wysokości 0.03 % wartości ceny umownej.

§ 14

Jakakolwiek zmiana niniejszej umowy i jej integralnych części może nastąpić za zgodą obydwu stron, wyrażoną na piśmie.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Prawa zamówień publicznych i Prawa budowlanego oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego

§ 16

Umowę niniejszą sporządzoną w 3 jednobrzmiących egzemplarzach  2 egzemplarze dla  Zamawiającego jeden dla Wykonawcy

Zamawiający		       			             Wykonawca