UMOWA Nr 50/ T-04 /345/ 2008

Zawarta w dniu 02 października 2008r. w Płońsku, pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Płońsku, 09-100 Płońsk ul. Płocka 101 zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg		- Elżbieta Rachocka

Przy kontrasygnacie Głównego Księgowego	- Bogumiła Ślubowska - Stolpa

a 	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Mostowych

„PYLON” Spółka z o.o.

73-110 Stargard Szczeciński

ul. Łabędzia 22

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

1. Włodzimierz Jabłoński - Prezes Zarządu

2. Urszula Panek              - Wiceprezes Zarządu

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Podstawę zawarcia umowy stanowi zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego Artykuł 39 Prawa zamówień publicznych ( Dz. U. Nr. 223, pozycja 1655 ze zmianami).

§ 2

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania:

Przebudowa mostu na rzece Rokitnica w m. Kaczorowy w ciągu drogi powiatowej

Nr 3021W Płońsk – Raciąż

Zgodnie z formularzem ofertowym, złożoną ofertą i specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

§ 3

Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:

  - Pismo akceptujące

  - Oferta

  - Instrukcja dla oferentów z załącznikami

  - Ogólne warunki umowy

  - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

  - Formularz ofertowy

  - Dokumentacja techniczna

§ 4

Roboty wynikające z niniejszej umowy i dokumentów stanowiących jej integralną cześć, wykonane zostaną w terminie od daty podpisania umowy do dnia 21 listopada 2008 roku.

Wykonawca cały zakres robót objęty niniejszą umową wykona w całości nakładem własnym/ za wyjątkiem części wskazanej w załączniku nr 6 do SIWZ, którą zamierza powierzyć podwykonawcy.

§ 5

Za wykonanie robót wynikających z niniejszej umowy i dokumentów stanowiących jej integralną część, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wynikające z ilości robót faktycznie wykonanych i odebranych przez Zamawiającego oraz cen jednostkowych podanych w formularzu ofertowym zgodnie z postanowieniami ogólnych warunków umowy.

§ 6

Należność za wykonanie zamówienia, będzie regulowane w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury z załączonym protokołem odbioru robót i operatem kolaudacyjnym.

§ 7

Wynagrodzenie za wykonanie robót zgodnie z formularzem ofertowym i złożoną ofertą ustala się w wysokości 138 374,70 złotych 22% VAT 30 442,43 =  168 817,13 zł.                                                                                                                                                                       Słownie złotych: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemnaście złotych 13/100 łącznie z podatkiem VAT.

§ 8

Należności będą regulowane z konta Zamawiającego Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Ciechanowie  nr rachunku: 59 8213 0008 2006 0801 5161 0001

na konto Wykonawcy  w  Bank PEKAO SA

nr rachunku: 03 1240 3901 1111 0010 0570 5495

§ 9

Na przedmiot umowy określony w punkcie 2 Wykonawca udziela 36 miesięcy gwarancji. Okres gwarancji będzie liczony od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

§ 10

Nadzór nad realizacją budowy z ramienia Zamawiającego sprawować będzie:

Pan Maciej Kornatowski – Inspektor Nadzoru upr.bud. nr MAZ/0126/OWOM/05

§ 11

Odpowiedzialnym za realizacje budowy po stronie Wykonawcy będzie :

Pan Włodzimierz Jabłoński    – Kierownik budowy upr.bud  nr Wa-558/94

§ 12

Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary pieniężne

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy :

    - za każdy dzień przekroczenia planowanego terminu wykonania robót lub ich części w wysokości  0.05 % wartości ceny umownej.

    - Za każdy dzień zwłoki w terminowym usunięciu wad w wysokości 0.03 % wartości ceny umownej.

§ 13.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary pieniężne z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego:

- Za każdy dzień zwłoki w przeprowadzeniu odbioru ostatecznego robót w  wysokości 0.03 % wartości ceny umownej.

§ 14

Jakakolwiek zmiana niniejszej umowy i jej integralnych części może nastąpić za

zgodą obydwu stron, wyrażoną na piśmie.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Prawa zamówień publicznych i Prawa budowlanego oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 16

Umowę niniejszą sporządzoną w 3 jednobrzmiących egzemplarzach  2 egzemplarze dla  Zamawiającego jeden dla Wykonawcy

Zamawiający		       			             Wykonawca